Ikt.sz.: K-77/2015/EVKFT		………./napirend

TÁJÉKOZTATÓ

a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001),

valamint a „Szala városrész szociális rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007)

című

projektek 2014. évi előrehaladásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projektet a kétfordulós pályázati szakaszt követően a Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. október 13. napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesítette. A Támogatási szerződés megkötésére 2011. december 22-én került sor, ezzel a belváros jelentős, igen összetett – 25 projektelemet tartalmazó – több mint 5 milliárd forintos megújításának folyamata kezdetét vehette. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után megkezdődhettek a kivitelezések. Mára szinte az összes projektelem megvalósítása sikeresen befejeződött, a korábbi évek (2012., 2013.) sikeres fejlesztéseit követően a 2014. évben a Városháza rekonstrukciója fejeződött be, valamint a 10 elemből álló közterületi fejlesztések valósultak meg a Végvári Vitézek tere fejlesztésének kivételével. Utóbbi elem esetében, a régészeti feltárásokat, tervmódosításokat és engedélyezést követően folyatódhatott a munka, amely jelenleg is zajlik, ezzel válik majd teljessé a belváros megújításának jelen pályázatban megvalósuló folyamata.

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális célú városrehabilitáció tárgyú konstrukcióra is benyújtotta projektjavaslatát. A pályázat címe: „Szala városrész szociális rehabilitációja”, amely a 2013. április 26-án kelt levél értelmében támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2013. június 18-án került megkötésre, így kezdetét vehette a program, olyan elemekkel, mint például a közösségi ház és sportpálya építése a Szalában vagy a Garzonház felújítása.

Az Önkormányzat megbízása alapján az Egri Városfejlesztési Kft. látja el a fejlesztések projektmenedzseri feladatait. Ennek részeként ebben az évben is benyújtotta a projektek előző évi megvalósításának előrehaladásáról szóló Tájékoztatóját, amelyet mellékelek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2015. április 14.

Habis László

Polgármester